PROJECT STALKER

Rastreador de Tempo para Jogos

Documento de Planejamento do Projeto

Versao 1.2  •  Maio 2026

# 1. Visao Geral

Project Stalker e um aplicativo desktop para Windows desenvolvido em C# com WPF. Rastreia automaticamente o tempo gasto em jogos, registra marcos importantes como primeira execucao, finalizacao e 100% de completude, e sincroniza tudo na nuvem via Supabase com autenticacao OAuth (Google e Discord) para suporte a multiplos usuarios.

Motivacao

- Uso pessoal em computador dedicado a jogos

- Registrar a historia pessoal com cada jogo: quando comeou, zerou e platinou

- Suporte a multiplos usuarios via autenticacao OAuth

- Projeto de portfolio demonstrando C#, WPF, autenticacao, banco de dados e nuvem

- Aprendizado pratico de padrao MVVM e arquitetura offline-first

# 2. Objetivos

## 2.1 Funcionais

- Autenticar usuarios via OAuth com Google ou Discord

- Rastrear automaticamente processos de jogos em execucao

- Registrar automaticamente a data e hora da primeira execucao de cada jogo

- Permitir cadastro manual de jogos por nome e executavel

- Permitir marcar um jogo como Finalizado (zerado) com data e hora arquivadas

- Permitir marcar um jogo como 100% Completo (platina/completionist) com data e hora arquivadas

- Ambos os marcos sao independentes e podem coexistir no mesmo jogo

- Rastreamento de tempo continua normalmente apos qualquer marco

- Permitir exclusao permanente de jogos e todo o seu historico

- Registrar tempo total jogado, ultima sessao e historico por dia

- Exibir grafico de horas jogadas por semana

- Sincronizar dados entre multiplos computadores via Supabase

- Minimizar para a bandeja do sistema (system tray)

- Iniciar automaticamente com o Windows

## 2.2 Nao Funcionais

- Funcionar offline - dados sao salvos localmente primeiro

- Dados isolados por usuario (Row Level Security no Supabase)

- Interface responsiva e de baixo consumo de recursos

- Codigo organizado em camadas para facilitar manutencao e portabilidade futura

# 3. Marcos de Jogo (Game Milestones)

Cada jogo pode acumular ate tres marcos de data/hora ao longo do tempo, todos registrados pelo usuario manualmente a seu criterio e todos independentes entre si:

| Marco | Campo | Definido por | Descricao |
| --- | --- | --- | --- |
| Primeira Execucao | FirstPlayedAt | Automatico | Registrado na primeira sessao detectada |
| Finalizado (Zerado) | CompletedAt | Usuario | Jogador decide quando zerou o jogo |
| 100% / Platina | PlatinumAt | Usuario | Jogador decide quando fez tudo do jogo |

Regras importantes:

- Os tres marcos sao completamente independentes entre si

- Um jogo pode ter Finalizado sem ter 100%, e vice-versa

- Marcar qualquer marco NAO pausa nem altera o rastreamento de tempo

- O jogador pode desmarcar um marco caso tenha marcado por engano

- Todos os marcos sao exibidos em destaque na tela de detalhe do jogo

# 4. Autenticacao OAuth

O Supabase ja oferece suporte nativo a OAuth, simplificando toda a implementacao. Nao e necessario gerenciar senhas ou tokens manualmente.

## 4.1 Provedores Suportados

| Provedor | Publico Alvo | Configuracao |
| --- | --- | --- |
| Google | Uso geral | Google Cloud Console - criar OAuth App |
| Discord | Publico gamer | Discord Developer Portal - criar aplicacao |

## 4.2 Fluxo de Autenticacao

- App abre o navegador com a URL de login do Supabase (Google ou Discord)

- Usuario faz login no provedor escolhido

- Supabase redireciona para esquema customizado do app (projectstalker://auth)

- App captura o token via URL scheme registrado no Windows

- Supabase SDK armazena a sessao de forma segura

- App exibe o Dashboard com os dados do usuario autenticado

## 4.3 Isolamento de Dados por Usuario

Row Level Security (RLS) no Supabase garante que cada usuario acessa apenas seus proprios dados. Nenhuma logica adicional e necessaria no codigo do app.

# 5. Tecnologias e Dependencias

| Tecnologia | Uso | Observacao |
| --- | --- | --- |
| C# + .NET 8 | Linguagem principal | LTS, amplamente suportado |
| WPF | Interface grafica Windows | Nativo, alta performance |
| SQLite + EF Core | Banco de dados local | Sem instalacao adicional |
| Supabase | Auth OAuth + nuvem | PostgreSQL + Auth nativo |
| supabase-csharp | SDK para .NET | NuGet oficial |
| LiveCharts2.WPF | Graficos de horas | NuGet |
| Hardcodet.NotifyIcon.Wpf | Icone no system tray | NuGet |
| CommunityToolkit.Mvvm | Padrao MVVM | NuGet Microsoft oficial |

# 6. Arquitetura do Projeto

O projeto segue o padrao MVVM e arquitetura offline-first, com separacao clara entre camadas de dados, logica de negocio e interface.

## 6.1 Estrutura de Pastas

GameTracker/

| Pasta | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Models/ | User.cs, Game.cs, Session.cs, GameMilestone.cs |
| Data/ | IGameRepository, LocalRepository (SQLite), SupabaseRepository |
| Services/ | AuthService, TrackerService, SessionService, SyncService |
| ViewModels/ | Logica de apresentacao desacoplada da UI |
| Views/ | Login, Dashboard, GameDetail, MilestoneDialog, Settings |

## 6.2 Principio Offline-First

O app sempre salva dados localmente primeiro (SQLite). O SyncService roda em background e envia pendencias para o Supabase quando ha conexao. Ao abrir em outro PC, dados sao baixados e mesclados com o banco local.

# 7. Telas Planejadas

## 7.1 Login

- Logotipo e nome centralizado

- Botao 'Entrar com Google'

- Botao 'Entrar com Discord'

- Texto sobre privacidade de dados

## 7.2 Dashboard (Tela Principal)

- Lista de todos os jogos cadastrados pelo usuario

- Tempo total jogado e ultima sessao de cada jogo

- Icones de status: Finalizado e/ou 100% quando marcados

- Indicador visual do jogo em execucao no momento

- Campo de busca e botao para adicionar jogo manualmente

- Botao de logout / troca de conta

## 7.3 Detalhe do Jogo

- Painel de marcos com destaque visual:

- Primeira execucao: data e hora (automatico)

- Finalizado: data e hora ou botao 'Marcar como Finalizado'

- 100% Completo: data e hora ou botao 'Marcar como 100%'

- Historico de sessoes separadas por dia

- Grafico de barras com horas jogadas por semana

- Botao de editar nome do jogo

- Botao de excluir jogo permanentemente

## 7.4 Dialogo de Marco (Milestone Dialog)

Exibido ao clicar em 'Marcar como Finalizado' ou 'Marcar como 100%':

- Titulo: 'Marcar como Finalizado?' ou 'Marcar como 100% Completo?'

- Data e hora pre-preenchidas com o momento atual, editaveis pelo usuario

- Botoes: 'Cancelar' e 'Confirmar'

- Marco salvo localmente e sincronizado com Supabase

- Se ja marcado: exibe a data e opcao de desmarcar

## 7.5 Confirmacao de Exclusao

- Aviso claro de que a acao remove o jogo, sessoes e todos os marcos

- Botoes: 'Cancelar' (destaque) e 'Excluir' (vermelho)

## 7.6 Configuracoes

- Ativar/desativar inicializacao automatica com o Windows

- Status de sincronizacao e ultimo sync realizado

- Informacoes da conta logada (nome, email, provedor OAuth)

- Botao de logout

# 8. Etapas de Desenvolvimento

| # | Etapa | Descricao | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projeto Base | Solution, pacotes NuGet, configuracao inicial do Supabase | Pendente |
| 2 | Models + Banco Local | Classes User, Game, Session e GameMilestone, SQLite + EF Core | Pendente |
| 3 | Autenticacao OAuth | AuthService, tela de login, URL scheme, sessao Supabase | Pendente |
| 4 | Repositorio e Interface | IGameRepository e LocalRepository implementado | Pendente |
| 5 | Servico de Rastreamento | Deteccao de processos, sessoes e registro de FirstPlayedAt | Pendente |
| 6 | UI Principal (MVVM) | Dashboard com lista, icones de marcos e status em tempo real | Pendente |
| 7 | Adicionar Jogo | Formulario para cadastro manual e deteccao automatica | Pendente |
| 8 | Marcos de Jogo | Dialogo de Finalizado e 100%, exibicao na tela de detalhe | Pendente |
| 9 | Excluir Jogo | Dialogo de confirmacao, delete em cascata (sessoes + marcos + jogo) | Pendente |
| 10 | Tela de Detalhes | Painel de marcos, historico por dia e grafico semanal | Pendente |
| 11 | Sync com Supabase | SupabaseRepository, SyncService offline-first + RLS | Pendente |
| 12 | System Tray + Startup | Minimizar na bandeja e inicializacao automatica com Windows | Pendente |

# 9. Modelo de Dados

## 9.1 User

Gerenciado pelo Supabase Auth. O app armazena apenas o ID para relacionar jogos e sessoes.

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | UUID gerado pelo Supabase Auth |
| Email | string | Email vindo do provedor OAuth |
| DisplayName | string | Nome exibido na interface |
| Provider | string | Provedor usado: google ou discord |
| CreatedAt | DateTime | Data do primeiro login |

## 9.2 Game

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Identificador unico |
| UserId | Guid | Referencia ao usuario dono do jogo |
| Name | string | Nome do jogo exibido na interface |
| ExecutableName | string | Nome do processo (.exe) para rastreamento |
| TotalPlayTime | TimeSpan | Tempo total acumulado de todas as sessoes |
| FirstPlayedAt | DateTime? | Data/hora da primeira execucao (automatico) |
| LastPlayed | DateTime? | Data/hora da ultima sessao registrada |
| CompletedAt | DateTime? | Data/hora em que o jogador zerou (manual) |
| PlatinumAt | DateTime? | Data/hora em que o jogador fez 100% (manual) |
| IsTracking | bool | Se o rastreamento esta ativo para este jogo |
| CreatedAt | DateTime | Data de criacao do registro |

## 9.3 Session

| Campo | Tipo | Descricao |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | Identificador unico da sessao |
| GameId | Guid | Referencia ao jogo rastreado |
| UserId | Guid | Referencia ao usuario (facilita RLS) |
| StartTime | DateTime | Inicio da sessao de jogo |
| EndTime | DateTime? | Fim da sessao (null se ainda ativa) |
| Duration | TimeSpan | Duracao calculada da sessao |
| IsSynced | bool | Indica se ja foi enviada ao Supabase |

# 10. Estrategia de Sincronizacao

Padrao offline-first: o app funciona sem internet, sincroniza em background quando possivel.

Fluxo de escrita:

- Dado alterado (sessao, marco, exclusao) salvo no SQLite local com IsSynced = false

- SyncService detecta registros pendentes em background

- Quando ha internet, envia para o Supabase e marca IsSynced = true

Fluxo de leitura (segundo PC):

- App autentica o usuario e obtem o UserId

- Verifica dados no Supabase nao presentes localmente

- Baixa e mescla com o SQLite local

- Interface exibe historico completo e todos os marcos unificados

Exclusao sincronizada:

- Delete em cascata local: sessoes, marcos e por fim o jogo

- SyncService envia operacao de delete para o Supabase

- RLS garante que apenas o dono pode excluir seus dados

# 11. Seguranca e Privacidade

- Nenhuma senha armazenada - autenticacao 100% via OAuth

- Tokens OAuth gerenciados pelo Supabase SDK de forma segura

- Row Level Security (RLS): cada usuario acessa apenas seus proprios dados

- Exclusao permanente remove dados do SQLite local e do Supabase

- Dados nao sao compartilhados entre usuarios em nenhuma hipotese

# 12. Portabilidade Futura

- Logica de negocio (Services, Models, Data) completamente independente do WPF

- IGameRepository permite trocar o banco sem alterar o restante do codigo

- Versao Linux poderia usar Avalonia UI mantendo todo o backend intacto

- Supabase e multiplataforma - auth, sync e RLS funcionam identicamente

# 13. Pre-requisitos para Desenvolvimento

- Visual Studio 2022 Community (gratuito) com workload Desktop .NET

- .NET 8 SDK instalado

- Conta criada em supabase.com (plano gratuito)

- App OAuth configurado no Google Cloud Console

- App OAuth configurado no Discord Developer Portal

- Git para controle de versao e portfolio no GitHub

Project Stalker - Documento vivo, atualizar conforme o projeto avanca.